Dành riêng cho:

Dự án:

Ngày bảo vệ:

_________________________________________________________________________________

"Kính thưa Thầy/Cô trong Hội đồng, em tên là Trần Quốc Dinh. Sau đây em xin đại diện nhóm trình bày Report 2 — Kế hoạch Quản lý Dự án (Project Management Plan) của HistoryTalk. Báo cáo này thiết lập toàn bộ quy trình phân bổ nguồn lực, quản lý rủi ro, phân công trách nhiệm RACI và hạ tầng CI/CD tự động trong suốt 15 tuần phát triển."

_________________________________________________________________________________

Tổng ngân sách ngày công:150 man-days30 man-days/người

Phân bổ 4 Module chính:

Module Student (Learner): 35 man-days

Module Educator & Classroom Management: 40 man-days

Module System & Content Admin: 40 man-days

Testing & DevOps Infrastructure: 35 man-days

Quy trình Agile/Scrum:Agile/ScrumSprint 2 tuần

Tỷ lệ bao phủ kiểm thử (Test Coverage):

Chiến lược phân bổ lỗi (Shift Left % of Defect):60% số lỗi ngay ở giai đoạn đầu

Chỉ số UAT Defect Rate:0 lỗi Critical/Blocker5 lỗi Minor

Rủi ro 1 (AI Hallucination - High/Medium):Giải pháp:

Rủi ro 2 (Student Chat Spamming - Medium/High):Giải pháp:trừ Token người dùng theo tin nhắn/độ dàianchor final grades to timed Quiz

Rủi ro 3 (PayOS Webhook Failure - High/Low):Giải pháp:

Rủi ro 4 (OCR Processing Failures - Medium/Low):Giải pháp:Apache PDFBoxTess4J300 DPI

1 người chịu trách nhiệm chính (A - Accountable)

Trí (TriNM):

Định (DinhTQ):

Khải (KhaiVDD):

Thành (ThanhNC):

Bảo (BaoDQ):

Họp GVHD:

Họp nhóm nội bộ:

Trao đổi hàng ngày:

Source Code Control:Git Flow` cho tính năng mới). Commit theo chuẩn

Tự động hóa CI/CD Automation:

GitHub Actions

GitHub Container Registry (`ghcr.io`)

AWS EC2 (`c6a.large`)Docker ComposeCaddy Reverse Proxy

_________________________________________________________________________________

Phân hệ SaaS B2B Lớp học & Người dùng (B2B Class & User Management APIs - WBS 2.2 / 2.3):

Class Code

Class Roster

Hệ thống Theo dõi Tiến độ Học tập (Progress Tracking & Engagement Analytics - WBS 2.6):

Chịu trách nhiệm chính (D, R)

Engagement Analytics

Hệ thống Dashboard Quản trị & Giám sát Hệ thống (System Tracking & Analytics - WBS 3.4):

Chịu trách nhiệm chính (D, R)

JVM Health & Server Tracking:

Token Flow Analytics:

Top Wrong Quiz Analytics:

Máy chủ AWS EC2:

4 GB Swap File

Khóa tuyệt đối

GitHub Actions CI/CD Pipeline (`.github/workflows/deploy.yml`):

GitHub Container Registry (`ghcr.io`)

Caddy Reverse Proxy & SSL HTTPS:

` $\rightarrow$ `historytalk-java:8080`, `/v1/

_________________________________________________________________________________

### "Con số 150 man-days tính từ đâu ra? Tại sao 15 tuần 5 người lại ra 150?"

Trả lời:

"Dạ thưa Thầy/Cô, dự án kéo dài 15 tuần với 5 thành viên. Mỗi thành viên dành trung bình 2 ngày làm việc tập trung mỗi tuần cho Capstone (tương đương 30 man-days/người trong cả kỳ). Tổng công sức 5 người $\times 30$ man-days = 150 man-days. Con số này được chia đều và cân bằng (~30 man-days/người) cho 4 Module công việc trong bảng WBS ạ."

### "Tại sao lại có cột '% of Defect' (30%, 30%, 20%, 20%) trong Bảng 3?"

Trả lời:

"Dạ thưa Thầy/Cô, đây là chỉ số phân bổ tỷ lệ phần trăm lỗi dự kiến phát hiện ở từng giai đoạn. Nhóm áp dụng nguyên tắc Shift Left (Phát hiện lỗi sớm): đặt mục tiêu bắt và xử lý 60% số lỗi ngay ở 2 bước đầu (Reviewing tài liệu/PR 30% + Unit Test 30%) để tiết kiệm tối đa chi phí sửa lỗi, 40% lỗi còn lại thuộc về Integration Test (20%) và System Test (20%) trước khi ra bản chính thức ạ."

### "Học sinh spam tin nhắn rác khi chat với AI thì nhóm xử lý thế nào?"

Trả lời:

Trừ Token tài khoản người dùng

điểm số chính thức của bài tập được chốt (anchor) dựa trên kết quả bài Quiz bấm giờ

### "Định ơi, em làm những phần nào trong dự án này?"

Trả lời:

"Dạ thưa Thầy/Cô, trong dự án HistoryTalk em đảm nhận 2 vai trò chính là Backend Developer & DevOps Engineer

Về mảng Backend:

Về mảng DevOps:

### "Em giải thích luồng CI/CD tự động khi push code hoạt động như thế nào?"

Trả lời:

_________________________________________________________________________________

Thần thái:

Xưng hô chuẩn:"Dạ thưa Thầy/Cô..."

Làm chủ phần việc:

Chúc Định và toàn nhóm HistoryTalk bảo vệ Review 1 đạt điểm số cao nhất ngày mai! 🚀